INVESTINSPAIN

Costa del Sol  ·  Marbella  ·  Estepona

Digitale Roadmap & Projectplan

Nieuwe website  •  Admin Portaal  •  Idealista  •  Resales Online

| Opgesteld voor | InvestInSpain — Sofie & Gunther |
| --- | --- |
| Datum | Juni 2025 |
| Versie | v1.0 — Initieel plan |
| Status | In voorbereiding |

# 1. Inleiding & Doelstelling

InvestInSpain is een Belgisch vastgoedkantoor gespecialiseerd in luxevastgoed aan de Costa del Sol (Marbella, Estepona). Met meer dan 13 jaar ervaring, 500+ verkochte woningen en een aanbod van 713+ properties is het bedrijf klaar voor de volgende stap: een volledig digitaal ecosysteem dat de sales- en marketingprocessen automatiseert.

### Wat willen we bereiken?

- Een premium nieuwe website die de luxepositionering weerspiegelt

- Een intern admin portaal om properties te beheren

- Automatische publicatie naar de website, Idealista en Resales Online

- Een schaalbaar systeem dat groeit met het bedrijf

### Huidig pijnpunt

De huidige WordPress website is traag, visueel gedateerd en mist een geautomatiseerde koppeling met vastgoedplatformen. Properties worden manueel ingevoerd op meerdere platformen — dit kost tijd en vergroot de kans op fouten.

# 2. Projectoverzicht

Het project bestaat uit 4 grote componenten die gefaseerd worden uitgewerkt:

| Component | Prioriteit | Tijdlijn | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Nieuwe Website (prototype) | Hoog | Fase 1 | Gereed |
| Next.js migratie & hosting | Hoog | Fase 2 | Gepland |
| Admin Portaal (property beheer) | Hoog | Fase 2-3 | Gepland |
| Idealista API integratie | Medium | Fase 3 | Gepland |
| Resales Online XML feed | Medium | Fase 3 | Gepland |
| SEO optimalisatie | Medium | Fase 2 | Gepland |
| Blog & content systeem | Laag | Fase 4 | Gepland |
| Verhuurmodule | Laag | Fase 4 | Gepland |

# 3. Technische Architectuur

### De gekozen tech stack

Alle tools zijn gekozen op basis van 3 criteria: gratis of goedkoop starten, schaalbaar naar de toekomst, en geen technische kennis vereist om te beheren.

| Laag | Tool | Reden | Kosten |
| --- | --- | --- | --- |
| Website (front-end) | Next.js 14 | Snel, SEO-vriendelijk, moderne React basis | Gratis |
| Database | Supabase | PostgreSQL database + authenticatie + bestandsopslag | Gratis (tot 500MB) |
| Foto opslag | Supabase Storage | Afbeeldingen voor properties beheren | Gratis |
| Admin portaal | Next.js + Tailwind | Eigen inlogpagina op admin.investinspain.be | Gratis |
| Authenticatie | Supabase Auth | Veilig inloggen voor het team | Gratis |
| Hosting website | Vercel / Netlify | Automatische deploys vanuit GitHub | Gratis |
| Versie beheer | GitHub | Code opslaan en samenwerken | Gratis |
| Idealista | Idealista Partner API | Properties pushen naar Idealista (u heeft al toegang) | Bestaand |
| Resales Online | XML Feed endpoint | Automatische sync via standaard vastgoed XML | Bestaand |

### Architectuurschema

ADMIN PORTAAL (admin.investinspain.be) Login ¦ Property toevoegen ¦ Fotos uploaden ¦ Status beheren ↓ Supabase Database ↓ investinspain.be Idealista API Resales XML Feed

# 4. Gefaseerde Roadmap

## Fase 1 — Website Prototype & Fundament

Tijdlijn: Week 1-2  ·  Status: GEREED

| Fase | Wat | Tool / Tech | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| Homepage prototype | Volledig ontworpen in HTML/Tailwind met nieuwe huisstijl | HTML + Tailwind CSS | Gereed |
| Kleurenpalet | #023344 teal + #CAC1B2 beige + wit toegepast | CSS custom properties | Gereed |
| GitHub repo | Code versie beheer opgezet | GitHub | Gereed |
| Netlify hosting | Automatische deploy bij elke code-update | Netlify | Gereed |
| Property pagina | Detailpagina voor individuele woning als voorbeeld | HTML + Tailwind CSS | Gereed |

## Fase 2 — Next.js Migratie & SEO

Tijdlijn: Week 3-5  ·  Status: GEPLAND

De HTML prototype wordt omgezet naar een volwaardige Next.js applicatie. Dit is de technische basis voor alles wat erna komt.

| Fase | Wat | Tool / Tech | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| Next.js project | HTML prototype omzetten naar React componenten | Next.js 14 + TypeScript | Week 3 |
| Supabase setup | Database aanmaken + properties tabel + auth | Supabase (gratis) | Week 3 |
| Property listing | Overzichtspagina met filtering op type, budget, regio | Next.js + Supabase | Week 4 |
| Property detail | Detailpagina per woning met fotogalerij | Next.js dynamic routes | Week 4 |
| SEO basis | Meta tags, sitemap.xml, robots.txt, Open Graph | Next.js Metadata API | Week 5 |
| Schema markup | Structured data voor vastgoedlistings (Google) | JSON-LD | Week 5 |
| Vercel hosting | Migratie van Netlify naar Vercel (beter voor Next.js) | Vercel (gratis) | Week 5 |

## Fase 3 — Admin Portaal & API Koppelingen

Tijdlijn: Week 6-10  ·  Status: GEPLAND

Het hart van het project: een eigen beheerportaal waarmee het team properties kan toevoegen die automatisch verschijnen op de website, Idealista en Resales Online.

| Fase | Wat | Tool / Tech | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| Login systeem | Beveiligde inlogpagina voor het team op admin.investinspain.be | Supabase Auth | Week 6 |
| Property formulier | Formulier met alle velden: naam, prijs, type, regio, omschrijving | Next.js form | Week 6-7 |
| Foto upload | Meerdere fotos per property uploaden en beheren | Supabase Storage | Week 7 |
| Status beheer | Draft / Actief / Verkocht schakelen per property | Supabase | Week 7 |
| Idealista koppeling | Automatisch pushen naar Idealista via Partner API | Idealista REST API | Week 8-9 |
| Resales XML feed | XML feed endpoint genereren voor Resales Online import | Next.js API route | Week 8-9 |
| Webhook triggers | Bij opslaan property: automatisch website updaten | Vercel webhooks | Week 9-10 |
| Dashboard overzicht | Overzicht van alle properties met status en statistieken | Next.js + Supabase | Week 10 |

## Fase 4 — Uitbreidingen & Optimalisaties

Tijdlijn: Week 11-16  ·  Status: GEPLAND

| Fase | Wat | Tool / Tech | Timing |
| --- | --- | --- | --- |
| Blog / nieuws | SEO-content systeem voor marktinformatie en tips | Sanity CMS of Supabase | Week 11-12 |
| Verhuurmodule | Apart overzicht voor huurpanden met andere filters | Next.js + Supabase | Week 11-12 |
| Inspectiereis booking | Online formulier koppelen aan CRM of e-mailautomatisering | HubSpot / Mailchimp | Week 12-13 |
| Meertaligheid (i18n) | NL / FR / EN / DE via Next.js internationalisatie | next-intl | Week 13-14 |
| Analytics | Bezoekersstatistieken + property views bijhouden | Plausible (privacy) | Week 14 |
| Prestatie audit | Google Lighthouse score > 90 op alle paginas | Lighthouse CI | Week 15 |
| Domein koppeling | investinspain.be koppelen aan Vercel + SSL | Vercel Domains | Week 15 |
| Live launch | Volledige migratie van WordPress naar nieuwe site | — | Week 16 |

# 5. Idealista & Resales Online — Integratie Detail

## 5.1 Idealista Partner API

Idealista heeft een REST API voor erkende makelaars. Aangezien InvestInSpain al een partner account heeft, kunnen we meteen aan de slag.

### Hoe het werkt

- Property wordt opgeslagen in het admin portaal

- Een automatische functie (webhook) stuurt de propertydata naar de Idealista API

- Idealista verwerkt de listing en publiceert ze op het platform

- Updates (prijs, status) worden automatisch doorgezet

### Benodigde gegevens van Idealista

- API key (uit uw partner dashboard)

- API endpoint URL (verschilt per markt: BE/ES)

- Verplichte velden per listing (prijs, type, opp., omschrijving, fotos)

## 5.2 Resales Online XML Feed

Resales Online werkt met een XML feed — een gestandaardiseerd bestand dat automatisch wordt gegenereerd en door Resales Online wordt ingelezen.

### Hoe het werkt

- Onze website genereert automatisch een XML bestand op een vaste URL

- Voorbeeld: https://investinspain.be/api/resales-feed.xml

- Resales Online haalt dit bestand regelmatig op (polling)

- Nieuwe en gewijzigde properties worden automatisch bijgewerkt

### XML Standaard

We gebruiken het standaard Resales Online XML formaat met de volgende verplichte velden:

- ref — unieke referentiecode

- price — verkoopprijs in EUR

- property_type — apartment / villa / penthouse / townhouse

- location — stad + regio (Marbella, Estepona...)

- bedrooms / bathrooms / built_size / plot_size

- description (NL + EN)

- images — URLs van de fotos

- status — available / sold / reserved

# 6. Admin Portaal — Functioneel Ontwerp

## 6.1 Gebruikers & Toegang

Het portaal is alleen toegankelijk voor het InvestInSpain team via een beveiligde login. Er zijn 2 rollen:

| Rol | Wat kan je doen? | Wie? |
| --- | --- | --- |
| Admin | Alles: properties toevoegen, bewerken, verwijderen, gebruikers beheren | Sofie & Gunther |
| Medewerker | Properties toevoegen en bewerken, niet verwijderen | Toekomstige teamleden |

## 6.2 Property Formulier — Alle Velden

| Veld | Type | Voorbeeld |
| --- | --- | --- |
| Referentiecode | Tekst (auto) | IIS-2025-001 |
| Naam project | Tekst | Marbella Club Hills |
| Type woning | Dropdown | Villa / Appartement / Penthouse / Townhouse |
| Regio | Dropdown | Marbella / Estepona / Benahavis / Mijas |
| Prijs (EUR) | Getal | 995.000 |
| Slaapkamers | Getal | 3 |
| Badkamers | Getal | 2 |
| Bewoonbare opp. (m2) | Getal | 280 |
| Perceelgrootte (m2) | Getal | 500 |
| Omschrijving NL | Lange tekst | Luxe duplex met zeezicht... |
| Omschrijving EN | Lange tekst | Luxury duplex with sea views... |
| Fotos | Meerdere bestanden | Max 20 fotos, JPG/PNG, max 5MB per foto |
| Kenmerken | Checkboxes | Zwembad / Garage / Tuin / Terras / Zeezicht |
| Status | Dropdown | Draft / Actief / Verkocht / Gereserveerd |
| Publiceer op site | Aan/uit schakelaar | Ja / Nee |
| Publiceer Idealista | Aan/uit schakelaar | Ja / Nee |
| Publiceer Resales | Aan/uit schakelaar | Ja / Nee |
| Inspectiereis mogelijk | Aan/uit schakelaar | Ja / Nee |

# 7. Media Hosting — Foto's, Video's & Snelheid

De keuze van media-hosting heeft een directe impact op de laadsnelheid van de website en daarmee op Google-rankings en conversie. Hieronder de volledige strategie voor foto's, video's en snelheidsoptimalisatie.

## 7.1 Waarom Dropbox niet volstaat voor de website

Het team gebruikt Dropbox als centrale opslagplaats voor ruwe bestanden — dit blijft zo. Dropbox is echter niet geschikt als directe image-server voor een website:

|  | Dropbox (direct) | Cloudinary (CDN) |
| --- | --- | --- |
| Laadsnelheid | Traag, geen CDN | Wereldwijd snel (<100ms) |
| Beeldoptimalisatie | Geen (rauwe bestanden) | Automatisch WebP, 30x kleiner |
| Responsive images | Niet mogelijk | Automatisch per schermgrootte |
| Stabiliteit links | Links breken bij hernoemen | Permanente URLs |
| Team upload | Ja (bestaand) | Via admin portaal |
| Conclusie | Intern opslag — OK | Website media — Aanbevolen |

## 7.2 Cloudinary — Foto's & Korte Video's

Cloudinary is de aanbevolen oplossing voor alle property foto's en korte ambient video's (hero-sectie, sfeerbeelden <30 seconden).

### Hoe het werkt

- Medewerker uploadt foto in het admin portaal

- Foto gaat rechtstreeks naar Cloudinary (geen tussenserver nodig)

- Cloudinary converteert automatisch naar WebP formaat

- URL wordt opgeslagen in Supabase bij de betreffende property

- Website laadt foto via Cloudinary CDN — wereldwijd snel

### Automatische URL-transformaties

Cloudinary laat toe om via de URL de afbeelding te transformeren zonder nieuwe upload:

| Gebruik | URL parameter | Effect |
| --- | --- | --- |
| Hero sectie (groot) | w_1920,q_auto,f_auto | Breedte 1920px, auto kwaliteit, WebP |
| Overzichtspagina | w_800,q_auto,f_auto | Breedte 800px, geoptimaliseerd |
| Thumbnail | w_400,h_300,c_fill | Bijgesneden 400x300px |
| Watermark | l_investinspain-logo | Logo automatisch toegevoegd |

### Gratis plan — voldoende voor de opstartfase

- 25 GB opslag (ca. 2.500 property foto's op hoge kwaliteit)

- 25 GB bandbreedte per maand

- Geen creditcard vereist

- Upgrade mogelijk bij groei (€ 89/maand voor 225GB)

## 7.3 Vimeo — Professionele Property Tours

Voor langere property tours (2-10 minuten) is Vimeo de professionele standaard in de luxury vastgoedsector.

| Vergelijking | Vimeo Starter (€7/mnd) | YouTube (gratis) |
| --- | --- | --- |
| Eigen branding | Volledig — geen Vimeo logo | YouTube logo zichtbaar |
| Privacy / domein-lock | Alleen op uw domein | Openbaar of verborgen |
| Advertenties | Geen | Mogelijk zichtbaar |
| Analytics | Gedetailleerd per video | Basis |
| Kwaliteit | 4K, adaptive streaming | 4K, adaptive streaming |
| Conclusie | Aanbevolen voor luxury | Optie voor budget |

## 7.4 Koppeling met het Admin Portaal & Supabase

Alle media is volledig geïntegreerd in de backend. Wanneer een medewerker een property aanmaakt in het admin portaal, worden foto's en video's automatisch gekoppeld aan de database en gepubliceerd op de website, Idealista en Resales Online.

### Workflow: van upload tot publicatie

| # | Stap | Platform | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotograaf levert ruwe beelden aan | Dropbox (teamopslag) | Centrale bewaarplaats |
| 2 | Team selecteert beste fotos | Dropbox | Curated selectie |
| 3 | Upload fotos via admin portaal | Cloudinary (automatisch) | WebP, CDN, URL opgeslagen |
| 4 | Property tour uploaden op Vimeo | Vimeo | Video ID opgeslagen |
| 5 | Property invullen & opslaan | Supabase database | Alle data gecentraliseerd |
| 6 | Status op "Actief" zetten | Admin portaal | Triggers publicatie |
| 7 | Automatisch live op website | Next.js website | Cloudinary fotos + Vimeo embed |
| 8 | Automatisch naar Idealista | Idealista API | Cloudinary URLs meegestuurd |
| 9 | Automatisch naar Resales | XML feed | Cloudinary URLs in XML |

### Database velden voor media (Supabase)

De properties tabel in Supabase bevat de volgende media-gerelateerde velden:

| Veld | Type | Platform | Voorbeeld |
| --- | --- | --- | --- |
| hoofdfoto | URL (tekst) | Cloudinary | res.cloudinary.com/.../main.jpg |
| fotos | Array van URLs | Cloudinary | ["url1", "url2", ...] |
| hero_video | URL (tekst) | Cloudinary | res.cloudinary.com/.../clip.mp4 |
| vimeo_id | Tekst (ID) | Vimeo | "845123456" |
| vimeo_url | URL (tekst) | Vimeo | player.vimeo.com/video/845123456 |

## 7.5 Verwachte snelheidsverbetering

De combinatie van Cloudinary, Vimeo en Next.js zorgt voor een drastische verbetering ten opzichte van de huidige WordPress site:

| Meting | Huidige WordPress site | Nieuwe stack |
| --- | --- | --- |
| Google Lighthouse score | 40 – 55 / 100 | 90 – 98 / 100 |
| Laadtijd (desktop) | 4 – 8 seconden | < 1 seconde |
| Laadtijd (mobiel) | 6 – 12 seconden | < 2 seconden |
| Foto grootte (per stuk) | 3 – 8 MB (origineel) | 80 – 200 KB (WebP) |
| Google SEO impact | Negatief (trage site) | Positief (Core Web Vitals) |
| Conversie impact | Hoog verlies bij > 3s | Maximale conversie |

# 8. Kostenoverzicht

Het grote voordeel van de gekozen tech stack: de basisinfrastructuur is volledig gratis of zeer goedkoop. Kosten ontstaan pas bij groei.

| Service | Gratis plan | Betaald plan | Wanneer nodig? |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub | Onbeperkt (private repos) | € 4/maand (teams) | Nu: gratis |
| Vercel / Netlify hosting | Gratis (100GB/maand) | € 20/maand (pro) | Nu: gratis |
| Supabase database | Gratis (500MB, 50k rijen) | € 25/maand (pro) | Bij > 500 properties |
| Cloudinary (fotos & video) | Gratis (25GB, 25GB/mnd) | € 89/maand (225GB) | Gratis voldoende jaar 1 |
| Vimeo (property tours) | — | € 7/maand (Starter) | Zodra video's klaar zijn |
| Domein (investinspain.be) | — | € 15/jaar | Vernieuwen |
| Idealista Partner API | Inbegrepen in partner account | — | Nu beschikbaar |
| Resales Online | Inbegrepen in abonnement | — | Nu beschikbaar |
| TOTAAL opstartfase | ca. € 7/maand | — | Jaar 1 |

# 9. Volgende Stappen — Actieplan

| # | Actie | Wie? | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Feedback geven op prototype (homepage + property pagina) | Sofie & Gunther | Week 1 |
| 2 | Cloudinary account aanmaken (cloudinary.com — gratis) | Sam (developer) | Week 1 |
| 3 | Vimeo Starter account aanmaken (€7/mnd) | Sofie of Gunther | Week 1 |
| 4 | Supabase account aanmaken op supabase.com | Sam (developer) | Week 1 |
| 5 | Idealista API key opzoeken in partner dashboard | Sofie of Gunther | Week 1 |
| 6 | Resales Online contacteren voor feed URL formaat | Sofie of Gunther | Week 1-2 |
| 7 | Fotos aanleveren via Dropbox (ruw materiaal) | Sofie & Gunther | Week 2 |
| 8 | Fotos uploaden naar Cloudinary + URLs testen | Sam (developer) | Week 2 |
| 9 | Logo in SVG formaat aanleveren | Sofie & Gunther | Week 2 |
| 10 | Next.js project opzetten + Supabase database | Sam (developer) | Week 3 |
| 11 | Admin portaal bouwen (login + property formulier + Cloudinary upload) | Sam (developer) | Week 6-7 |
| 12 | Vimeo embed testen op property pagina | Sam + InvestInSpain | Week 7 |
| 13 | API koppelingen Idealista + Resales testen | Sam + InvestInSpain | Week 8-9 |
| 14 | Go-live: nieuwe site live, WordPress offline | Samen | Week 16 |

# 10. Contact & Vragen

Voor vragen over dit document of het project:

| Website | investinspain.be |
| --- | --- |
| E-mail | info@investinspain.be |
| Telefoon | +32 15 25 73 10 |
| GitHub Prototype | github.com/Saminvestinspain/investinspain-prototype |

— Einde document —